Umowa nr ../../TM/WZL-1/O/2018

Zawarta w dniu ……................. r. w Dęblinie pomiędzy:

WOJSKOWYMI ZAKŁADAMI LOTNICZYMI Nr 1 S. A.

ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, NIP 724-000-41-59, REGON 000173278

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Nr 0000295398 Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy - 58.108.350 zł. Kapitał wpłacony - 58.108.350 zł.

Umowa będzie wykonywana na rzecz:

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

Adres do korespondencji:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin

zwane w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowanymi przez :

Członek Zarządu – Dyrektor Oddziału – Bartłomiej KACPERCZYK

Prokurent – Dyrektor Techniczny Oddziału Mirosław MAŁEK

a  firmą

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez

………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dobór, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego zasilania awaryjnego (w postaci UPS) do lodówek w pomieszczeniu budynku nr 4.

- Zakres prac montażowych:

      - montaż UPS w pomieszczeniu lodówek;

      - wykonanie wszelkich robót instalacyjnych związanych z urządzeniem włączenie z dostosowaniem rozdzielni R-3;

      - uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności działania.

- Wymagania odnośnie zastosowanego urządzenia:

      - wykonanie w technologii beztransformatorowej;

      - moc minimum 10 KVA (9 kW);

      - napięcie wejściowe 3 x 400 V, częstotliwość  50 Hz;

      - napięcie wyjściowe 3 x 400 V +/- 1%, częstotliwość  50 Hz;

      - baterie umieszczone wewnątrz zasilacza, zapewniające podtrzymanie 60 minut przy obciążeniu około 6 kW;

      - sprawność min 96%;

      - niska zawartość wyższych harmonicznych ( THDi .3% );

      - prąd rozruchu ograniczony przez układ soft startu;

      - możliwość  współpracy z agregatem prądotwórczym;

      - ręczny/automatyczny test baterii;

      - ręczny i elektroniczny bypass;

      - komunikacja za pomocą RS-232 lub USB, oprogramowanie;

      - graficzny wyświetlacz LCD z informacją w języku polskim;

      - poziom emisji zakłóceń elektromagnetycznych zgodny z normą PN-EN 62040-2.

§ 2

- Dokładny termin rozpoczęcia prac strony ustalą telefonicznie.

- Termin realizacji prac – nie później niż do 15.06.2018 r.

- Termin realizacji prac może ulec zmianie w przypadku:

a) 	opóźnienia przekazania miejsca wykonywania prac przez Zamawiającego, 
o liczbę dni opóźnienia;

b) 	przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
o liczbę dni tych przerw.

§ 3

- Wartość brutto umowy ustalona na podstawie wizji lokalnej i obmiarów wykonanych przez Wykonawcę wynosi:

……………………………………….. PLN

Słownie: ……………………………………………………………

- Na wartość brutto składa się wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 oraz kwota podatku VAT według stawki, która na dzień zawarcia umowy wynosi 23%.

- Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z umową wraz 
z wypłatą wynagrodzenia za należycie wykonaną pracę;

- wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb prowadzonych robót;

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zabezpieczenie obiektu w obrębie robót przez okres trwania prac do ich zakończenia i ostatecznego odbioru;

- przestrzeganie wymagań BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki Wykonawców wykonujących prace remontowo – inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.

- Wykonawca musi zapewnić wysoki poziom techniczny i wykończeniowy zadania, które będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej i uzgodnień.

- Prace objęte umową może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe i aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót.

- Wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, 
a także zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Przy stosowaniu zaleconych materiałów należy bezwzględnie stosować wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie 
z dokumentacją i zawartą umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót.

- Na wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź   jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12)

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane prowadzonymi robotami i zobowiązuje się do ich naprawy.

- Przed przystąpieniem do prac przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi szkolenie BHP pracowników Wykonawcy potwierdzone protokołem.

- Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

- Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku, z czym Wykonawca będzie prowadził prace w sposób niekolidujący z ruchem odbywającym się w obiekcie.

- Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania i ponosi koszty ich utylizacji oraz odpowiedzialność za właściwy sposób postępowania 
z odpadami.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie minimum 3 pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi sprzętu i jego bieżącej konserwacji.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących charakteru prowadzonych prac.

§ 5

- Zapłata za wykonane prace nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, potwierdzony podpisami przez upoważnionych przedstawicieli Stron niniejszej Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2

- Płatnikiem i odbiorcą usługi będą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. 
Oddział w Dęblinie ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, NIP 724-000-41-59

- Faktura wystawiona będzie wg danych:

Nabywca:	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.

ul. Dubois 119

93 - 465 Łódź

NIP:  724 000 41 59

Odbiorca/Płatnik:	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1  S.A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4

08 - 521 Dęblin

NIP: 724 000 41 59

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia.

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.

§ 7

- Odbiór wykonanych robót będzie dokonany komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.

- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony w dniu faktycznego przekazania wykonanych robót przez Wykonawcę. Protokół ten winien potwierdzać wykonanie przedmiotu umowy spełniającego wymagania niniejszej umowy, ponadto winien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

- Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy:

    - pomiary elektryczne instalacji i urządzenia;

    - dokumentację powykonawczą z podłączenia urządzenia, DTR, instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim – wersja papierowa i elektroniczna;

    - protokół z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia prac i podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Termin usunięcia usterek ustala komisja, jednak nie może być on dłuższy niż 14 dni.

- Jeżeli usunięcie wad nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy 
z zapłaty kar umownych określonych w § 6 ust. 2 pkt. a ppkt. 2 niniejszej umowy.

§ 8

- Wykonawca udziela ………………. gwarancji licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w przedmiocie objętym wykonaną usługą i pozostające w bezpośrednim związku z realizacją umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli wykonana usługa ma wadę zmniejszająca jej wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia przedmiotu objętego wykonaną usługą, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli wykonano ją w sposób niezupełny.

- O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy 
w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia wady. Postępowanie reklamacyjne przyjętego przedmiotu umowy prowadzi Zamawiający.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

- Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny polegający na wykonaniu określonej w DTR ilości przeglądów w ciągu roku. Zakres przeglądów musi być zgodny z DTR urządzenia.

- Usuwanie usterek w okresie gwarancji urządzeń i instalacji po zgłoszeniu usterki faxem lub e-mail nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez strony.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

- Sprawy mogące wynikać ze stosunku niniejszej umowy będą rozstrzygane drogą negocjacji pomiędzy stronami Umowy, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego w Dęblinie.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY