Umowa nr ………/TM/WZL-1/O/2019

Zawarta w dniu ……................. r. w Dęblinie pomiędzy:

WOJSKOWYMI ZAKŁADAMI LOTNICZYMI Nr 1 S. A.

ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, NIP 724-000-41-59, REGON 000173278

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Nr 0000295398 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy - 58.108.350 zł. Kapitał wpłacony - 58.108.350 zł.

Umowa będzie wykonywana na rzecz:

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

Adres do korespondencji:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin

zwane w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowanymi przez :

Członek Zarządu – Dyrektor Oddziału – Bartłomiej KACPERCZYK

Prokurent – Dyrektor Techniczny Oddziału – Mirosław MAŁEK

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwana w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu, budowa hali produkcyjnej 
i budynku biurowo-socjalnego z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Dęblinie, dz. ew. nr 4080/99, jednostka ewidencyjna 061601_1, obręb ewidencyjny 0001 Dęblin w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (Zadanie nr 1) oraz budowa hali produkcyjnej i budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą techniczną w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie  (Zadnie nr 2).

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- Zadanie nr 1:

- wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, kosztorysów, informacji dotyczącej BIOZ oraz STWiOR [w szczególności prace projektowe obejmują branże: budowlaną, elektryczną i telekomunikacyjną, sanitarną, projekty instalacji technologicznych, projekty przyłączy i przeniesienia podziemnej infrastruktury kolidującej, projekt zagospodarowania terenu, projekt aranżacji wnętrz, tj. wyposażenie sanitariatów, zabudowa pomieszczeń socjalnych, itp.; w projekcie należy uwzględnić roboty rozbiórkowe i demontażowe]; dokumentację projektową należy  sporządzić 
w oparciu o parametry techniczne, układy funkcjonalne, technologiczne, dane 
o wyposażeniu obiektu określone w Projekcie Koncepcyjnym (załącznik nr … do umowy) z uwzględnieniem wszystkich jego elementów.

- uzyskanie przez Wykonawcę i na jego koszt niezbędnych opinii, map, inwentaryzacji, uzgodnień (rzeczoznawcy ds. bhp, p.poż, inne w miarę konieczności), badań (w tym geolog.-inż.), zezwoleń, decyzji (środowiskowe, lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, inne w miarę wymagań).

- opracowania towarzyszące:

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót rozbiórkowych 
w obrębie terenu inwestycji;

- do budynku należy zaprojektować wszystkie przyłącza (ze stacji ST-1, ST-2 z uwzględnieniem remontu w stacjach) - wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczne, cieplne, teletechniczne i inne których Zamawiający nie przewidział;

- na etapie projektu należy zinwentaryzować wszystkie sieci kolidujące z projektowanym budynkiem, uwzględnić z użytkownikiem konieczność ich występowania oraz opracować projekt przebudowy kolidujących sieci,

- Zadanie nr 2

- wybudowanie z własnych materiałów hali produkcyjnej i budynku socjalno-biurowego wraz ze wszystkimi instalacjami (w tym: wod.-kan., grzewcze, p.poż., klimat.-wentyl., elektryczne, teletechniczne, sprężonego powietrza, podciśnienia), urządzeniami (w tym: klimat.-wentyl., grzewcze, elektryczne, suwnica, wyposażenie sanitariatów), infrastrukturą techniczną (w tym: sieci i przyłącza - wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłownicze, elektryczne, teletechniczne, urządzenia - zabezpieczenia p.poż., gromadzenia ścieków oraz odpadów komunalnych i przemysłowych) i drogową – place drogi i chodniki, zagospodarowanie terenu;

Szczegółowy zakres zamówienia zawierać będzie, zaakceptowana przez Zamawiającego, dokumentacja projektowa przygotowana w ramach Zadania nr 1.

- wykonanie innych prac i czynności niezbędnych do wykonania zadania, w tym ponoszenie opłat wynikłych w toku realizacji zadania a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa; w szczególności zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także koszty m.in.:

- zorganizowania i szczególnego zabezpieczenia, oznakowania i ogrodzenia terenu budowy,

- zabezpieczenia narzędzi i urządzeń, dozoru placu budowy, strzeżenia mienia  i zachowania warunków bezpieczeństwa (p.poż, bhp, itp.),

- utrzymania w czystości terenu budowy, ciągów komunikacyjnych w obrębie budowy oraz dróg i chodników przylegających do terenu budowy, a także innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu 
w wyniku prowadzenia robót,

- ubezpieczenia budowy, robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych, także innych elementów, których wykonanie wykonawca przewiduje,

- uruchomienie i kalibracja zamontowanych systemów,

- zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, doświadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia,

- wykonywania badań pomiarów, prób, regulacji, odbiorów,

- urządzenia zaplecza sanitarnego, magazynowego i socjalnego dla pracowników,

- organizacji magazynów materiałów,

- organizacji tymczasowego składowiska, załadunku i transportu odpadów, gruzu, śmieci,

- ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej, ogrzewania, wody, odprowadzenia ścieków dla potrzeb budowy przez cały okres realizacji zadania,

- odtworzenia (naprawy) uszkodzonych z winy Wykonawcy dróg dojazdowych, chodników, placów i przyległych terenów zewnętrznych,

- na bieżąco utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do placu budowy 
w szczególności dróg dojazdowych na teren Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział  w Dęblinie,

- prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania),

- prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę zdrowia i życia ludzi, 
a także środowiska,

- dostarczenia instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń, a także innych dokumentów związanych z ich użytkowaniem np. kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi itp. w języku polskim,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- likwidacji i uporządkowania terenu budowy, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych czasowo w związku z realizacja robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych zamówieniem,

- uczestniczenia w czynnościach kontrolno–rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie oceny zgodności wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

- wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

- zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

- opracowania instrukcji pożarowej budynku i oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa p.poż. i wyposażenie go w podręczny sprzęt gaśniczy,

- przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie na podstawie stosownego upoważnienia.

- wykonanie dodatkowych czynności określonych przez Zamawiającego, jak:

- wykonanie powierzchniowych prac rozbiórkowych oraz prac związanych z przeniesieniem instalacji kolidujących,

- usunięcie pozostałości zbędnych elementów innych obiektów i sieci  znajdujących się pod ziemią,

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń 
i instalacji związanych z budowanym obiektem uzgodnionych 
z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi i eksploatacji;

- opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu uzgodnionej z Zamawiającym

§ 2

- Termin realizacji umowy do dnia ………………………………………

- Ustala się następujące terminy realizacji etapów przedmiotu umowy:

- I etap – dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę oraz opracowanie projektu wykonawczego i kosztorysów do dnia  …………………..

- II etap – roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem, uporządkowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do dnia .......………………………….

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego w układzie miesięcznym dla prac projektowych 
i dla robót budowlanych w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, który będzie stanowił załącznik do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporządzania aneksu do umowy, pod warunkiem niezmienności punktów kontrolnych określonych w ust. 2.

§ 3

- Wartość umowy ustalona na podstawie wizji lokalnej i przedmiarów wykonanych przez Wykonawcę wynosi:

- Dokumentacja projektowa (wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń): wartość netto ………………… zł, stawka VAT 23%, wartość brutto …………………………. zł

- Budowa hali produkcyjno-magazynowej: wartość netto ………………………. zł, stawka VAT 23%, wartość brutto ………………………………………. zł

- Razem wartość umowy netto ……………………….  zł, stawka VAT 23%, wartość brutto ………………………… zł (słownie wartość brutto umowy: ……………………………………… …./100 złotych)

- Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, z zastrzeżeniem § 4 i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie prac. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4

- Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających 
z kosztorysów robót na podstawie projektów wykonawczych.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających 
z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone 
z zestawieniem materiałów i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z kosztorysów robót na podstawie projektów wykonawczych. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczego dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji określonych elementów zakresu umowy przy braku finansowania lub zmniejszeniu jego wysokości, a w takim wypadku Wykonawca nie będzie ubiegał się o odszkodowanie i rezygnuje z wszelkich roszczeń z tytułu wynagrodzenia.

§ 5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i zawartą umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji umowy winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy „prawo budowlane” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309) oraz zgodnie z ustawą 
„o wyrobach budowlanych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730). 
W/w atesty i aprobaty techniczne należy bezwzględnie dostarczyć Zamawiającemu.

- Projekt budowlany musi odpowiadać przepisom określonym w art. 34 prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 i 1309 i uszczegółowiającym te przepisy rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935).

- Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji przedmiotu umowy musi spełniać warunki prawa budowlanego oraz zawarte w rozp. w sprawie „szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, …” (Dz. U. 2013, poz. 1129), a także innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie norm, przepisów, zasad, standardów, wymagań technicznych i wymagań producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. Specyfikacje techniczne winny w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów i montowanych urządzeń, tak aby zapobiec zastosowaniu materiałów i zamontowaniu urządzeń niskiej jakości. Specyfikacje muszą być kompletne w odniesieniu do występujących w projekcie elementów i obejmować dostępne materiały i urządzenia; opis specyfikacji powinien w sposób jednoznaczny przedstawiać dany element; nie jest dopuszczalne używanie symboli z nieobowiązujących katalogów elementów bez dołączenia kart katalogowych autoryzowanych przez odpowiedniego projektanta i adaptowanych do wymogów konkretnego projektu; zastosowanie elementów z katalogów lub innych dokumentacji producentów urządzeń wymaga dołączenia odpowiedniej karty katalogowej względnie strony z dokumentacji, z zamieszczoną autoryzacją przez projektanta (data i podpis). Kosztorysy należy wykonać zgodnie z rozp. Dz.U.2004, Nr 130, poz. 1389, a przedmiaru robót zgodnie z rozp. Dz.U.2013, poz. 1129.

- Wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, 
a także zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót. Projekt powinien być sporządzony przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

- Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

- Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku, z czym Wykonawca będzie prowadził prace w sposób niekolidujący z ruchem odbywającym się w obiekcie.

- Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do ich zakończenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną 
z tytułu następstw wypadków i wyrządzonych szkód w otaczającej infrastrukturze powstałych w trakcie wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania i ponosi koszty ich utylizacji oraz odpowiedzialność za właściwy sposób postępowania z odpadami. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia  terenu i doprowadzenia go do stanu z przed robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Zamawiającemu wykaz zatrudnionych osób oraz oświadczenia o posiadaniu aktualnych profilaktycznych badań lekarskich i wymaganych uprawnień osób zatrudnionych. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu ww. dokumenty w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa szkód spowodowanych prowadzonymi robotami i  zobowiązuje się do ich naprawy.

- Wykonawca   jest   obowiązany   do   kompletowania   w   trakcie   realizacji   robót stanowiących przedmiot umowy, wszelkiej dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z    przepisami    ustawy  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309.).

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki Wykonawców wykonujących prace remontowo – inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie (dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.wzl1.mil.pl/deblin/wymagania-bhp-ppoz-i-ochrony-srodowiska), które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących charakteru prowadzonych prac.

§ 6

- Wykonawca może część prac powierzyć do wykonania Podwykonawcom po uprzednim, pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na danego Podwykonawcę.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem i musi zawierać:

- zakres robót powierzonych Podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy,

- warunki płatności – termin nie dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury;

- Podwykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy o zachowaniu poufności.

- Do Podwykonawcy zastosowanie mają zapisy § 5 ust. 12.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za wykonane roboty także przez Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń  Podwykonawców, w   których   Podwykonawcy   zobowiążą   się   do   niezwłocznego   informowania   Zamawiającego   o każdorazowym  opóźnieniu  w  zapłacie  przez  Wykonawcę  za  wykonany    przez  nich  przedmiot umowy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie Podwykonawcy,  Zamawiający wstrzyma płatności na rzecz Wykonawcy  do  momentu  udokumentowania  przez  Wykonawcę  uregulowania    zobowiązań  wobec Podwykonawców.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, iż objęty jest ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać, w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą z zakresu projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do czasu zlikwidowania terenu budowy.

- Polisa ubezpieczeniowa powinna opiewać na kwotę nie mniejszą niż 12 000 000,00 zł.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do dnia podpisania umowy dokument określony w ust. 1 do wglądu – oryginał, do akt Zamawiającego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – kopię.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia nowego ubezpieczenia przed jego upływem i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia 
w terminie przed jego wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia

§ 8

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie terenu niezbędnego na potrzeby realizacji zadania wraz z miejscem do zorganizowania zaplecza socjalnego;

- usunięcie z udostępnionego terenu rosnących tam drzew i dokonanie rozbiórki istniejących obiektów nr 1, 2, 23 i 44;

- dokonanie odbioru robót wykonanych zgodnie z umową wraz z wypłatą wynagrodzenia za należycie wykonaną pracę;

- wskazanie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonych robót remontowych;

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dla wszystkich osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy.

  - Zamawiający informuje, iż udostępni Wykonawcy miejsce pod ustawienie kontenerów zaplecza budowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót. Wykonawca zainstaluje w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru liczniki poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych objętych przedmiotem umowy, były zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1040, 1043 i 1495), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.

  - Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót na każdym etapie ich wykonania, a w szczególności ich jakości, terminowości.

  - Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdego pracownika lub podwykonawcy, który zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonania powierzonych zadań lub, którego obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. Wykonawca jest żądaniami Zamawiającego związany.

§ 9

- Nadzór  nad  robotami  objętymi  niniejszą  umową  w  imieniu  Zamawiającego  będzie  prowadził inspektor nadzoru. Zakres    uprawnień    inspektora    nadzoru    wynika    z    zapisów    art.  25    i    26    ustawy    Prawo   budowlane   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń robót.

- Kierownikiem     budowy     ze     strony     Wykonawcy,     posiadającym     uprawnienia     będzie: ..............................................   tel.   ...............................   
W/w   uprawnienia   zostaną   przedstawione Zamawiającemu podczas przekazywania terenu budowy.

- Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o powołaniu inspektora nadzoru najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

- Zmiana    osoby    wskazanej    w    ust.    2    wymaga    uprzedniego    pisemnego    uzgodnienia  z Zamawiającym.

- Zmiany,  o  których  mowa  w  ust.  3  i  4    nie  wymagają  wprowadzania  zmian  do  umowy  w  formie aneksu.

§ 10

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi za wykonane etapy/elementy przedmiotu umowy ujęte 
w harmonogramie wykonania prac (zał. do umowy) na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru wykonanych etapów/elementów przedmiotu umowy, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT.

- Suma kwot na fakturach częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. c.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu zadania i jego odbiorze końcowym, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- Zapłata za wykonane prace nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr …………………………………………………………….…..

- Płatnikiem i odbiorcą usługi będą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. 
Oddział w Dęblinie ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, NIP 724-000-41-59

- Faktura wystawiona będzie wg danych:

Nabywca:	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.

ul. Dubois 119

93 - 465 Łódź

NIP:  724 000 41 59

Odbiorca/Płatnik:	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1  S.A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4

08 - 521 Dęblin

NIP: 724 000 41 59

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 1) etapu/elementu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. c za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. c za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 lit. c .

- Wykonawca zapłaci karę za nieprzestrzeganie wymagań BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki Wykonawców wykonujących prace remontowo – inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie przez jego pracowników i Podwykonawców w wysokości określonej w wyżej wymienionym dokumencie.

- Za nieprzestrzeganie wymagania określonego w § 8 ust. 3 wysokości 1 000,00 zł, za każdy wykryty przypadek.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezależnie od naliczenia kary umownej Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę 
w trybie natychmiastowym w przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.

§ 12

- Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. O zamiarze przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego minimum siedem dni roboczych przed planowanym terminem. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.

- Odbiory  częściowe   oraz  odbiory  robót  zanikających  lub  ulegających   zakryciu  dokonywane  będą  przez  Zamawiającego  z  udziałem  Inspektora  Nadzoru  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  w Dzienniku  Budowy  przez  Wykonawcę  
o  gotowości  do  odbioru  danego  etapu/elementu    umowy  w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Przed przystąpieniem do odbioru, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, sporządzoną 
w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej w formacie PDF 
w zakresie niniejszej Umowy, dokumentację odbiorową z oświadczeniem o jej zgodności ze zrealizowanymi robotami.

- Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać m.in. następujące dokumenty 
i oświadczenia:

- dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru – 2 egzemplarze,

- atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych;

- DTR wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji;

- inne określone wcześniej przez Zamawiającego dotyczące niniejszej Umowy.

- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony w dniu faktycznego przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Protokół ten winien potwierdzać wykonanie przedmiotu umowy spełniającego wymagania niniejszej umowy, ponadto winien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia mniej istotnych wad i usterek komisja ustali termin ich usunięcia, jednak nie może być on dłuższy niż 30 dni. Wykaz stwierdzonych wad 
i usterek wraz z terminem ich usunięcia zostaną zawarte w protokole odbioru. Po upływie wskazanego terminu komisja dokona sprawdzenia wykonania zaleconych prac i sporządzi z tej czynności stosowny protokół.

- Jeżeli usunięcie wad nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad wyznaczając dodatkowy termin z zaznaczeniem, że w razie nieusunięcia wad w terminie dodatkowym, powierzy ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu i na jego koszt umowy z osobą trzecią 
o usunięcie wad, w także do odbioru faktury wystawionej przez osobę trzecią Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi w całości Wykonawca Nie zwalnia to Wykonawcy z zapłaty kar umownych określonych w § 12 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy.

§ 13

- Wykonawca udziela ….. miesiące gwarancji na wykonane roboty budowlano-instalacyjne oraz na użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez usterek przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie trwania gwarancji będzie dokonywał własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających 
z instrukcji eksploatacji obiektu.

- Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia i elementy wyposażenia na okres  ………………. liczone od daty odbioru całości przedmiotu umowy, oraz dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i konserwacji wynikających z instrukcji zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych (w tym: oleje, smary), zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji, zapewniając ciągłość ich funkcjonowania.

- Po wykonaniu dokumentacji projektowej stanowiącej I etap przedmiotu umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram przeglądów 
i konserwacji wymienionych w ust. 2 i 3. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie stanowił integralną część umowy.

- Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w przedmiocie objętym wykonaną usługą i pozostające w bezpośrednim związku z realizacją umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli wykonana usługa ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia przedmiotu objętego wykonaną usługą, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli wykonano ją 
w sposób niezupełny.

- O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy 
w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia wady.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania powstałych 
i zgłoszonych usterek.

- O wykryciu usterki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę nie może przekroczyć 24 godzin. W ciągu 3 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu, w którym strony uzgodnią termin i sposób usunięcia usterki.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

- Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z  tytułu rękojmi.

- Zamawiający może wykonać uprawnienie z tytuły rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnieniń wynikających z gwarancji, 
a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu rękojmi.

§ 14

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do całej Dokumentacji Projektowej („Prawa Autorskie”), która powstanie w związku i w celu wykonania przedmiotu umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby działające na jego zlecenie

- Określone w  ust. 1 wyniki Pracy są utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do określonych w ust. 1 utworów na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwory utrwalono 
– wprowadzanie do obrotu, użyczanie oraz najem oryginału oraz egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworów (w sposób inny niż określony w pkt. 2) 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- zezwalanie na wykonywanie autorskich praw majątkowych poprzez rozporządzenie i korzystanie na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1-3.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów objętych niniejszą umową na Zamawiającego przechodzi prawo własności jednego egzemplarza dokumentacji oraz wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie prawa zależnego.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w dacie sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wyraża zgodę na nabycie praw powstałych na podstawie niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostało wliczone w wynagrodzenie za całość pracy określone w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający udziela nieodpłatnie Wykonawcy praw do korzystania z utworów obejmujących pole eksploatacji określone w ust. 3 umowy w zakresie prowadzonych przez Wykonawcę prac z zastrzeżeniem zakazu przekazywania jakichkolwiek informacji dot. przedmiotu umowy osobom trzecim.

§ 15

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy, tj. ……………………. zł z którego Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji.

  - Zabezpieczenie musi zostać udzielone na okresy nie krótsze niż określone w ust. 5.

  - Zabezpieczenie wnosi Wykonawca w jednej lub w kilku następujących formach,

według swojego wyboru:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego nr 06 1240 5497 1111 0010 3724 1390.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących zasadach:

      - 60% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego;

      - 20% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji;

      - 20% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. W takim przypadku Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………

§ 16

- Każda ze stron informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku z  podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.

- Każda ze stron w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej strony.

- Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących 
i pracowników drugiej Strony w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt 
w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

- Odbiorcami danych osobowych będą:

  - podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony,

  - świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 
i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 17

1.	W przypadku gdy w realizacji umowy na terenie zakładu Zamawiającego będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

      - 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;

      - 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;

      - zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00.

2. Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:

- imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;

- datę i miejsce urodzenia;

- nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport;

- nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;

- powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

§ 18

- Z uwagi na dostęp Wykonawcy do Informacji Poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuję się:

  - zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane podczas rozmów, rokowań, pobytu u Zamawiającego lub w jego biurach;

  - wykorzystywać informacje pozyskane w trakcie realizacji umowy wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;

  - nie wykorzystywać, nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie ujawniać, nie rezygnować z posiadania, ani nie stosować Informacji do żadnego innego celu lub celów własnych innych niż cel zdefiniowany w §1 umowy;

  - w dowolnym czasie, bez względu na postęp współpracy, nie kopiować, nie ujawniać ani nie udostępniać w inny sposób bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, żadnych informacji osobom trzecim, innym niż: członkowie  zarządu Wykonawcy lub jej pracownicy oraz pełnomocnicy, dla których konieczne jest otrzymanie 
i zapoznanie się z danymi informacjami w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy informacji uzyskanych przez Wykonawcę od Zamawiającego w formie pisemnej oraz ujawnionych ustnie, wizualnie, elektronicznie lub w każdy inny sposób.

- Informacja przekazana na piśmie lub w innej materialnej formie, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej, ma być odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz używana tylko dla wykonania niniejszej umowy.

- Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Zwrócić lub trwale zniszczyć wszystkie uzyskane informacje poufne po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 19

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez strony.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

- Sprawy mogące wynikać ze stosunku niniejszej umowy będą rozstrzygane drogą negocjacji pomiędzy stronami Umowy, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego w Dęblinie.

- Kompletna dokumentacja zgromadzona przez Zamawiającego w trakcie postępowania, w szczególności Specyfikacja wraz z załącznikami oraz oferta wraz z załącznikami będą stanowiły integralną część umowy od chwili jej podpisania.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY