Umowa nr …………/TM/WZL-1/O/2019

Zawarta w dniu ……................. r. w Dęblinie pomiędzy:

WOJSKOWYMI ZAKŁADAMI LOTNICZYMI Nr 1 S. A.

ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, NIP 724-000-41-59, REGON 000173278

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS Nr 0000295398 Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy - 58.108.350 zł. Kapitał wpłacony - 58.108.350 zł.

Umowa będzie wykonywana na rzecz:

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

Adres do korespondencji:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin

zwane w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowanymi przez :

Członek Zarządu – Dyrektor Oddziału – Bartłomiej KACPERCZYK

Prokurent – Dyrektor Techniczny Oddziału – Mirosław MAŁEK

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwana w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynków nr 5 i nr 20:

- Budynek nr 5 - Wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego budynku nr 5 zgodnie 
z projektem wykonawczym Prace w całości wykonane mają być z materiałów fabrycznie nowych, wolnych od wad i dostarczonych przez Wykonawcę.

- Budynek nr 20 - Wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego budynku nr 20 zgodnie 
z projektem wykonawczym oraz wykonanie remontu tego obiektu polegającego na naprawie i malowaniu elewacji, pokrycia dachowego, daszków, wyrzutni powietrza, wentylacji murowanej oraz wymianie obróbek blacharskich, stolarki okiennej 
i drzwiowej, wywietrzników dachowych oraz opaski odwadniającej. Prace w całości wykonane mają być z materiałów fabrycznie nowych, wolnych od wad 
i dostarczonych przez Wykonawcę.

- Zakres remontu obejmuje:

- Budynek nr 5 - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót określonych w projekcie wykonawczym konstrukcji – wzmocnienia konstrukcji budynku nr 5 na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział 
w Dęblinie. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, wersja papierowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Budynek nr 20 - Zakres robót obejmujący wzmocnienie konstrukcyjne obiektu - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót określonych w projekcie wykonawczym konstrukcji – wzmocnienia konstrukcji budynku nr 20 na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, wersja papierowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

- Zakres pozostałych robót remontowych w budynku nr 20:

- DACH:

- Demontaż obróbek blacharskich murków ogniowych, pasów pod/nad-rynnowych, rynien, rynajz, rur spustowych. W miarę potrzeb - remont powierzchni pod obróbki blacharskie. Montaż nowych obróbek blacharskich.

Rynny i pozostałe obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5 mm. Połączenia odcinków rynien i połączenia ze sztucerami rur spustowych winny być wykonane przez lutowanie.

- Demontaż poziomej i pionowej instalacji odgromowej. Montaż nowej instalacji odgromowej, wykonanie pomiarów przez osobę do tego upoważnioną, załączenie protokołu z pomiarów i potwierdzenia uprawnień osoby wykonującej oraz projektu wykonawczego.

Instalację odgromową należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego 
o średnicy 8 mm oraz taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 20x3, elementy połączeniowe o odporności na oddziaływanie prądu pioruna klasy H.

- Demontaż i montaż innych elementów, urządzeń i instalacji, o ile będzie to konieczne do wykonania zaplanowanych robót; demontaż wskazanych urządzeń i instalacji zbędnych.

- Wymiana wywietrzaków dachowych wraz z podstawami dachowymi – szt. 2.

- Czyszczenie i odrdzewianie wywietrzników kanalizacji sanitarnej oraz innych elementów stalowych występujących na dachu; malowanie oczyszczonych elementów farbą podkładową i nawierzchniową do metalu odporną na warunki atmosferyczne. W przypadku znacznej korozji lub uszkodzeń należy dokonać wymiany na nowe.

- Remont kominów wentylacji grawitacyjnej murowanej – powierzchnię kominów należy oczyścić, uzupełnić ubytki zaprawy i betonu, w miarę potrzeb wymienić zluzowane cegły i betonowe czapy. W przypadku kominów tynkowanych należy skuć luźne fragmenty tynku i wykonać nową wprawę tynkarską. Po wyremontowaniu ścian i czap należy ich powierzchnie zagruntować; powierzchnię ścian należy pomalować farbą emulsyjną, a na czapach należy wykonać obróbki z blachy ocynkowanej i papy termozgrzewalnej.

- Przygotowanie powierzchni dachu – przed przystąpieniem do prac hydroizolacyjnych należy podłoże oczyścić z brudu i dokonać napraw w miejscach tego wymagających. Usunąć istniejące nierówności i luźne elementy pokrycia, uzupełnić ubytki, doszczelnić miejsca styku elementów wstających z dachu. Pęcherze ponacinać, wywinąć i osuszyć palnikiem, następnie podkleić i uzupełnić ubytki przez zastosowanie wklejek lub uszczelniaczy dekarskich. Naprawioną powierzchnie starego pokrycia należy zagruntować szybkoschnącym asfaltowo-żywicznym roztworem gruntującym, modyfikowanym SBS-em z przeznaczeniem do powierzchni bitumicznych pod papy asfaltowe. Do dalszych prac można przystąpić po całkowitym wyschnięciu gruntu.

- Krycie papą termozgrzewalną – na zagruntowanej powierzchni dachu należy wykonać jednowarstwową hydroizolację z papy termozgrzewalnej. Papę należy układać metodą zgrzewania zgodnie z instrukcją producenta stosowanej papy (np. Nexler, TechoNICOL), stosując także zalecane rozwiązania obróbki detali, jak okapy, murki, komin, wpusty, dylatacje itp. W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90°; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; brzeg papy na powierzchni pionowej należy dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

Wymagania podstawowe dla papy:

- papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, jednokrotnego krycia, do pokryć na istniejących warstwach papy,

- wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego,

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- grubość nie mniejsza niż 5,3 ±0,2 mm,

- giętkość w obniżonych temp. (-) 25[°C],

- odporność na działanie wys. temp., w ciągu 2[h] (+) 100 [°C],

- klasyfikacja ogniowa E,

- maksymalna siła rozciągu wzdłuż/w poprzek min. 1000/900 N/ 50 mm.

- Remont dwóch daszków nad drzwiami (obróbki blacharskie, krycie wg powyższego opisu).

- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:,

- Demontaż stolarki okiennej- (stalowa. ok. 1,75 x 1,75  m, szt. 5),

- Demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami:

- zewnętrzna- (stalowa - 1 szt. o wymiarach ok. 1,6x5,5 m, drewniana- 1 szt.- wymiar 2,35 x 2,14),

- wewnętrzna- ( drewniana- 3 szt.- wymiar: ok. 0,9x2,0 m).

- Wykonanie, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej, okiennej i parapetów (8 cm poza ścianę budynku). W miejsce zdemontowanych drzwi o wysokości ok. 5,5 m należy wstawić drzwi o wysokości 2,4 m a powyżej zaślepić panelem z płyty warstwowej (Umax ≤ 0,45 W/m2K).

- 4. obróbka ościeży (oczyszczenie, uzupełnienie ewentualnych ubytków zaprawą szybkoschnącą), oczyszczenie zamontowanych elementów stolarki, usunięcie foli, przeprowadzenie regulacji i sprawdzenie poprawności funkcjonowania skrzydeł i wyposażenia.

- Wymagania odnośnie drzwi i okien:

- - drzwi zewnętrzne: ciepłe (Umax ≤ 1,5 W/m2K), dwuskrzydłowe, pełne, rama skrzydła i ościeżnicy z kształtowników aluminiowych, skrzydło montowane na min. 3 zawiasach, uszczelnienie drzwi gumowe na całym obwodzie, rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane proszkowo w kolorze ciemny brąz; wyposażone w jeden zamek z wkładką z trzema kluczami, szyldy i klamki aluminiowe w kolorze drzwi oraz uchwyty do plombowania; w drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło bierne blokowane (góra, dół), szerokość skrzydła czynnego 900 mm w świetle przejścia przy skrzydle otwartym pod kątem 900, szerokość skrzydła biernego wynikowa, w skrzydłach czynnych blokada dla całkowitego otwarcia; w przypadku drzwi o szerokości powyżej 2 m, szerokość skrzydeł symetryczna).

- drzwi wewnętrzne: 2 szt. aluminiowe jw. bez wkładki cieplnej, dopasowane do istniejących otworów, 1 szt. łazienkowe z osprzętem.

- okna z PCV w kolorze białym, z wyposażeniem, na profilu pięciokomorowym, o współczynniku przenikania ciepła  Umax ≤ 1,4 W/m2K. Okna stałe, nieotwieralne; w dwóch oknach należy zostawić otwory wentylacyjne, przy czym w jednym zamontować istniejącą wentylację, a drugi zaślepić pakietem stałym. Zastosowany system profili winien spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację powierza oraz uwzględniać normy obciążeń wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki wytrzymałościowej stalowych kształtowników wzmacniających.

- WYRZUTNIE POWIETRZA - powierzchnię wyrzutni należy oczyścić, uzupełnić ubytki zaprawy i betonu, w miarę potrzeb wymienić zluzowane cegły, wyremontować czapy, wymienić skorodowane kraty i przykrywy. Po wyremontowaniu należy ich powierzchnie zagruntować przed malowaniem 
z całością elewacji. Na czapach należy wykonać obróbki z blachy ocynkowanej 
i papy termozgrzewalnej.

- ELEWACJA -  usunięcie złuszczonej farby, czyszczenie, uzupełnienie ewentualnych ubytków, gruntowanie oraz malowanie do pełnego pokrycia (elementy stalowe farbą do metalu odporną na warunki atmosferyczne, pozostałe – farbą emulsyjną zewnętrzną).

- OPASKA -   Rozebranie opaski betonowej o długości ok. 40 mb i szerokości ok. 0,5 m oraz chodnika do budynku ( wejście główne) o długości około 6 m 
i szerokości 1 m, usunięcie warstwy humusu do gruntu rodzimego (nie mniej niż 25 cm), wykonanie nowej opaski i chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowej z ograniczeniem obrzeżami betonowymi – przy układaniu kostki należy zachować technologię zalecaną prze producenta, kostkę należy układać ze spadkiem 1-2% od budynku, kolor kostki dopasowany do koloru elewacji.

§ 2

- Dokładny termin rozpoczęcia prac strony ustalą telefonicznie.

- Termin realizacji prac – …………………………………………

- Termin realizacji prac może ulec zmianie w przypadku:

a) 	opóźnienia przekazania miejsca wykonywania prac przez Zamawiającego, 
o liczbę dni opóźnienia;

b) 	przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
o liczbę dni tych przerw.

§ 3

- Wartość umowy wynosi:

- Budynek nr 5: wartość netto …………………………….., stawka VAT 23%, wartość brutto ……………………………………..;

- Budynek nr 20: wartość netto …………………………….., stawka VAT 23%, wartość brutto ………………………

- Razem wartość umowy: wartość netto …………………….., stawka VAT 23%, wartość brutto ……………………………

(słownie wartość brutto umowy: …………………………………………………………..)

- Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnić teren robót Wykonawcy w dniu podpisania umowy;

- dokonanie odbioru robót wykonanych zgodnie z umową wraz z wypłatą wynagrodzenia za należycie wykonaną pracę;

- wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb prowadzonych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót prowadzonych według z dokumentacji projektowej zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót;

- zabezpieczenie obiektu w obrębie robót przez okres trwania prac do ich zakończenia i ostatecznego odbioru;

- przestrzeganie wymagań BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki Wykonawców wykonujących prace remontowo – inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie (dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego www.wzl1.mil.pl/deblin/wymagania-bhp-ppoz-i-ochrony-srodowiska).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i zawartą umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy „prawo budowlane” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309) oraz z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730).

- Do nadzorowania robót Wykonawca wyznaczy osoby z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

- Wszystkie prace należy prowadzić pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym (posiadającym wymagane uprawnienia budowlane), a także zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót budowlano-montażowych. Przy stosowaniu zaleconych materiałów należy bezwzględnie stosować wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.

- Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

- Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku, z czym Wykonawca będzie prowadził prace w sposób niekolidujący z ruchem odbywającym się w obiekcie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną 
z tytułu następstw wypadków i wyrządzonych szkód w otaczającej infrastrukturze powstałych w trakcie wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania i ponosi koszty ich utylizacji oraz odpowiedzialność za właściwy sposób postępowania z odpadami. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia  terenu i doprowadzenia go do stanu z przed robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Zamawiającemu wykaz samochodów, które będą wjeżdżały na teren zakładów oraz wykaz zatrudnionych osób 
i oświadczenia o posiadaniu aktualnych badań lekarskich i wymaganych uprawnień osób zatrudnionych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa szkód spowodowanych prowadzonymi robotami i  zobowiązuje się do ich naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących charakteru prowadzonych prac.

§ 5

- Zapłata za wykonane prace nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, potwierdzony podpisami przez upoważnionych przedstawicieli Stron niniejszej Umowy.

- Płatnikiem i odbiorcą usługi będą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. 
Oddział w Dęblinie ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, NIP 724-000-41-59

- Faktura wystawiona będzie wg danych:

Nabywca:	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.

ul. Dubois 119

93 - 465 Łódź

NIP:  724 000 41 59

Odbiorca/Płatnik:	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1  S.A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4

08 - 521 Dęblin

NIP: 724 000 41 59

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia.

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.

§ 7

- Odbiór wykonanych robót będzie dokonany komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela. O zamiarze przeprowadzenia odbioru wykonanych robót, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego minimum dwa dni robocze przed planowanym terminem. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.

- Przed przystąpieniem do odbioru, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym instrukcję obsługi i eksploatacji oraz karty gwarancyjne w języku polskim, które potwierdzać będą udzielane przez producenta okresy gwarancyjne oraz po dwa egzemplarze wszystkich dokumentów odbiorowych, w tym dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały – zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony w dniu faktycznego przekazania wykonanych robót przez Wykonawcę. Protokół ten winien potwierdzać wykonanie przedmiotu umowy spełniającego wymagania niniejszej umowy, ponadto winien być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia prac i podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Termin usunięcia usterek ustala komisja, jednak nie może być on dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli usunięcie wad nie nastąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad wyznaczając dodatkowy termin z zaznaczeniem, że w razie nieusunięcia wad w terminie dodatkowym, powierzy ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu i na jego koszt umowy z osobą trzecią 
o usunięcie wad, w także do odbioru faktury wystawionej przez osobę trzecią Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi w całości Wykonawca. Nie zwalnia to Wykonawcy z zapłaty kar umownych określonych w § 6 ust. 2 litera b) niniejszej umowy.

§ 8

- Wykonawca udziela ………….. gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w przedmiocie objętym wykonaną usługą i pozostające w bezpośrednim związku z realizacją umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli wykonana usługa ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia przedmiotu objętego wykonaną usługą, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli wykonano ją 
w sposób niezupełny.

- O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy 
w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia wady. Postępowanie reklamacyjne przyjętego przedmiotu umowy prowadzi Zamawiający.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.

- Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- Zamawiający może wykonać uprawnienie z tytuły rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnieniń z wynikających z gwarancji, 
a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu rękojmi

§ 9

- Każda ze stron informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników drugiej Strony, podanych w związku z  podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.

- Każda ze stron w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej strony. Zamawiający w celu należytej ochrony danych osobowych, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.

- Każda ze stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących 
i pracowników drugiej Strony w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt 
w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

- Odbiorcami danych osobowych będą:

  - podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony,

  - świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych 
i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 10

- W przypadku gdy w realizacji umowy na terenie zakładu Zamawiającego będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

- 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;

- 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;

- zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00.

- Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:

- imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;

- datę i miejsce urodzenia;

- nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport;

- nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;

- powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez strony.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

- Sprawy mogące wynikać ze stosunku niniejszej umowy będą rozstrzygane drogą negocjacji pomiędzy stronami Umowy, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego w Dęblinie.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY